## Slide 1: Gestion de projets
Formateur :
A.KARIM
Waterfall vs Agile Scrum
Choisir la bonne méthodologie est la première étape vers la réussite de tout projet complexe. Cette présentation explore les deux

## Slide 2: I-Qu'est ce qu'un projet ?
  Un projet est un ensemble de tâches indissociables permettant de répondre à un besoin exprimé
Les résultats attendus du projet sont appelés « livrables ».
On distingue:
des « projets-ouvrage » dont le résultat est unique (Ex : une Application, le déploiement d’une solution informatique),
des « projets-produit » (exemple:un Nouveau model de voiture,nouvelle boisson..) dont l'objectif est la mise au point d'un ou d'une gamme de produit(s) ou service(s), qui sera diffusé à plus ou moins grande échelle.

## Slide 3: Qu'est ce qu'un projet ?
Un projet doit combiner quatre aspects :
fonctionnel (réponse à un besoin)
technique (respect des spécifications)
délais (respect des échéances c’est-à-dire la durée)
coûts (respect du budget).
La Charte de projet :est un document contractuel entre le directeur de projet d’une part et la comité de pilotage du projet d’autre part .
Il a pour objectifs d’identifier la documentation de référence et les dispositions spécifiques d’organisation de la phase de développement à venir.

## Slide 4: Les axes clés encadrés par la Charte de projet

## Slide 5: Exemple : Développement d’une application mobile de gestion des transports urbains
1. Aspect fonctionnel (réponse à un besoin)
Permettre aux usagers de consulter en temps réel les horaires des bus et métros.
Fournir un calculateur d’itinéraire avec estimation du temps de trajet.
Envoyer des notifications en cas de retard ou perturbation.
Intégrer un système de paiement dématérialisé (achat et validation des tickets via l’application). But : améliorer l’expérience des usagers et réduire les files d’attente aux guichets.

## Slide 6
2. Aspect technique (respect des spécifications)
Développement natif (iOS + Android) ou hybride (Flutter, React Native).
Système de géolocalisation (GPS) pour le suivi des véhicules.
Sécurité : chiffrement des données bancaires, conformité aux normes de paiement. But : assurer la fiabilité, la fluidité et la sécurité de l’application.

## Slide 7
3. Aspect délais (respect du calendrier)
Planification type :
Étude et cadrage du projet : 1,5 mois.
Développement d’un prototype (MVP) : 3 mois.
Tests avec un groupe : 1 mois.
Déploiement progressif auprès du public : 6 mois au total. But : lancer l’application avant l’ouverture d’un grand événement (ex. : Coupe du Monde, JO, etc.).

## Slide 8
4. Aspect coûts (respect du budget)
Développement et design de l’application : 120 000 DH
Infrastructure cloud et serveurs : 30 000 DH/an.
Maintenance et support technique : 30 000 DH/an.
Communication et sensibilisation (campagnes d’information) : 20 000 DH. Budget initial : environ 200 000 DH

## Slide 9: II-La Gestion de projets.
La gestion de projet est une démarche visant à structurer, assurer et optimiser le bon déroulement d'un projet,
L'objectif est d'obtenir un résultat conforme à des normes de qualité et de performances prédéfinies, pour le moindre coût et dans le meilleur délai possible.

## Slide 10: Contraintes dans la gestion d’un projet
Temps .
Coût .
qualité.

## Slide 11: III-Caractéristiques générales d’un projet informatique
objectifs .
résultat ou produit attendu .
durée .
activités .
ressources.

## Slide 12: Exemple : Développement d’une application mobile de réservation de salles de réunion pour une entreprise
1. Objectifs
Simplifier la gestion des réservations de salles.
Éviter les conflits de planning entre services.
Optimiser l’utilisation des espaces disponibles.
👉 Pourquoi ? → Pour améliorer l’organisation interne et gagner du temps.

## Slide 13
2. Résultat ou produit attendu
Une application mobile et web où les employés peuvent consulter la disponibilité des salles et réserver en quelques clics.
Système de notifications et rappels de réservation.
Tableaux de bord pour la direction (statistiques d’utilisation).
👉 Quoi ? → Le livrable est une application fonctionnelle prête à l’emploi.

## Slide 14
3. Durée
Étude des besoins : 1 semaine.
Conception et développement : 1 mois.
Tests et mise en service : 1 semaine. 👉 Quand ? → Durée totale estimée : 1 mois et demi.

## Slide 15
4. Activités
Analyse des besoins des différents services.
Rédaction du cahier des charges.
Développement de l’application (mobile + web).
Intégration avec l’agenda d’entreprise (Outlook/Google Calendar).
Phase de tests et corrections.
Formation des utilisateurs.
👉 Comment ? → Liste des tâches à accomplir.

## Slide 16
5. Ressources
Équipe projet : 1 chef de projet, 2 développeurs, 1 UX designer, 1 testeur.
Budget : 50 000 DH.
Serveurs cloud pour héberger l’application.
Outils de communication et de gestion de projet (Teams, Jira).
👉 Avec quoi ? → Moyens humains, financiers et techniques mobilisés.

## Slide 17: Acteurs(Le couple MOA-MOE )
La réussite d'un projet informatique repose en grande partie sur deux acteurs principaux que sont la maîtrise d'ouvrage(MAO;client) et la maîtrise d'œuvre(MOE;fournisseur). Le premier décrit ce qu'il faut faire, et le second le met en oeuvre.
MOE:la maîtrise d'oeuvre détient le pouvoir de "faire« , il transforme une idée à une solution informatique.
La maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAD) : interface entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, la maîtrise d'ouvrage déléguée peut gommer une bonne partie des lacunes d'une maîtrise d'ouvrage dite "faible".
La MOA exprime le besoin.
La MOE réalise la solution technique.
La MOAD facilite ou renforce le dialogue et la réussite quand le client n’a pas toutes les ressources en interne.

## Slide 19: Le chef de projet
le chef de projets porte sur ses épaules la responsabilité de la réussite - ou de l'échec - du projet qu'on lui a confié.
Les missions du Chef de projet
  Définition du projet
  Planification du projet
  Pilotage du projet
  Négociations internes et externes au projet
  Animation des équipes
  Gestion du fond documentaire

## Slide 20: Le chef de projet
Imagination
Raisonnement
Savoir-faire
Expertise
Curiosité
Ecoute
Ouverture d'esprit
Communication
Relationnel
Motivation
Influence
Solidarité
Responsabilité
Synthèse
Efficacité
Direction
Autonomie
Confiance
Créativité
Méthodologie
Initiative
Capacité à défendre une idée

## Slide 21: Cycle de vie d’un projet informatique

## Slide 22: phase de recette
En gestion de projet informatique, la recette est la phase où le client (ou utilisateur final) vérifie que le produit livré correspond bien aux besoins exprimés dans le cahier des charges.
Elle intervient après les tests techniques réalisés par l’équipe projet.
C’est une validation côté métier / utilisateur.
Les deux types de recette
1. VABF : Vérification d’Aptitude au Bon Fonctionnement
Vérification que le système ou logiciel fonctionne correctement d’un point de vue technique.
2. VABE : Vérification d’Aptitude à la Bonne Exploitation
Vérification que le système est utilisable dans le contexte réel d’exploitation par les utilisateurs finaux.

## Slide 24: caractéristiques:
définir les rôles de chaque intervenant sur le projet
• définir l’ensemble des processus à suivre afin de garantir un résultat satisfaisant en fin de projet
Principe fondamental : la planification
Pas de retour sur les phases précédentes, une fois validées
Inconvénient : Effet tunnel

## Slide 27: exemple concret : un projet de mise en place d’un système de gestion universitaire (gestion des étudiants, des cours et des examens).

## Slide 31: Différence en une phrase
Cycle en V : un seul axe (développement logiciel classique).
Cycle en Y : deux axes parallèles (développement logiciel(fonctionnel) et gestion des données(technique)), qui se rejoignent à l’intégration.

## Slide 32: IV-L’ordonnancement et la planification
Planification: choisir et organiser dans le temps les actions qui vont permettre d'atteindre l'objectif du projet
  Les objectifs du planning sont les suivants :
    déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés
    suivre et communiquer l’avancement du projet
    affecter les ressources aux tâches
Ordonnancement :placer dans le temps un ensemble de taches à exécuter
  Exemple :
  on ne pourra pas Créer la base de données sans conception.

## Slide 33: V-LE DIAGRAMME DE GANTT
Le diagramme de GANTT est un outil permettant de modéliser la planification de tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. Cette méthode permet de représenter graphiquement dans le temps les diverses tâches composant un projet et de visualiser l’avancement du projet. C’est également un bon moyen de communication entre les différents acteurs d’un projet.

## Slide 34: VI-LE DIAGRAMME DE PERT
Le diagramme de PERT est un outil qui permet de bien représenter l'ordonnancement du projet .
Tâche critique
  Toute tâche qui en dérapant, fait déraper le projet dans sa globalité
Chemin critique
  Enchaînement de toutes les tâches critiques

## Slide 35: Exemples
Réalisation d’un diagramme de GANTT
Réalisation d’un diagramme de PERT

## Slide 36
0-4
0-7
7-9
7-19
19-25
9-12
25-27
0
27
Les dates au plus tôt
25-27
19-25
27-24
19-17
7-19
0-7
13-17
Les dates au plus tard
Calcul des marges D
D=0
D=0
D=0
D=0
D=12
D=2
D=4
Chemin critique

## Slide 45
Exercice 2
L'entreprise SDB-Plus fabrique et commercialise, auprès des particuliers, du mobilier de salle de bains. Les services de fabrication de la SDB-Plus ont étudié l'ordonnancement des tâches à partir de la commande d'un client dans un magasin jusqu'à la livraison. Le tableau suivant répertorie les tâches et les contraintes d'enchaînement.

## Slide 48
méthode de gestion de projet caractérisée par une démarche itérative et incrémentale.
En d’autres termes, les projets agiles sont construits étape par étape.
Dans la gestion de projet traditionnelle, on attend généralement d’avoir exécuté l’ensemble des étapes d’un projet avant de soumettre le produit final au client.
Avec l’approche agile, les clients peuvent évaluer la qualité du projet en cours de réalisation et intervenir pour rectifier le tir au besoin.

## Slide 49
Manifeste agile : constitué de quatre valeurs et de douze principes fondateurs

## Slide 50: 4 valeurs
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan

## Slide 51: 12 principes
1. Satisfaire le client en fournissant rapidement et régulièrement des logiciels opérationnels.
2,Accueillir positivement les changements de besoins, même en cours de projet.
3,Livrer fréquemment des versions opérationnelles avec une préférence pour des cycles courts.

## Slide 52
4.Les utilisateurs et les développeurs doivent travailler
ensemble tout au long du projet
5,Construire des projets autour d'individus motivés. Donner la liberté et le support dont ils ont besoin et leur faire confiance pour accomplir leur travail.
6.La méthode la plus simple et la plus efficace pour
transmettre de l’information est le dialogue en face à face

## Slide 53
7.Un logiciel opérationnel est la principale mesure
d’avancement
8,Maintenir un rythme de développement durable, en veillant à ce que l'équipe travaille à un rythme constant.
9,Favoriser l'excellence technique et la qualité du design et de la conception.
10.La simplicité – l’art de minimiser la quantité de travail
inutile – est essentielle

## Slide 54
11,Faire confiance à l'équipe pour s'organiser elle-même, sans nécessiter une supervision constante.
12,Encourager une réflexion régulière sur les pratiques d'amélioration continue.

## Slide 55: En résumé

## Slide 56
Agile est une approche qui se basent sur 4 valeurs et 12 principes et se manifeste à travers des pratiques

## Slide 58: Agilité
Agilité = capacité d’une équipe à s’adapter rapidement aux changements tout en livrant régulièrement de la valeur au client, grâce à des cycles courts, une communication constante et une organisation flexible.

## Slide 59: SCRUM
Scrum est un cadre de travail (Framework) au sein duquel les acteurs peuvent aborder des problèmes complexes et adaptatifs, en livrant de manière efficace et créative des produits de la plus grande valeur possible

## Slide 60: Framework SCRUM
Scrum est un framework Agile qui permet de développer un produit de manière itérative et collaborative, en avançant par Sprints.
En bref : Scrum = Rôles + Événements + Artefacts

## Slide 61: Sprint
Un Sprint est une période de travail courte et fixe (maximum 1 mois) durant laquelle l’équipe développe un Increment utilisable du produit.

## Slide 66: Framework SCRUM

## Slide 67: 1-Product backlog
Product Backlog : c’est la liste ordonnée de tout ce qu’il faut réaliser dans le produit.

## Slide 68: User story
Il se présente sous forme de - user stories-

## Slide 69: 2-Priorisation
Le Product Owner ordonne les éléments selon leur priorité.

## Slide 70: 3-Préparation / Refinement (Backlog Refinement)
On détaille les User Stories pour qu’elles soient suffisamment claires et compréhensibles.

## Slide 71: 4-Estimation de l’effort
Planning pocker

## Slide 73: Exemple :

## Slide 74: 5-ready (user story)

## Slide 75: 6-Sprint Planning
L’équipe sélectionne ensuite des éléments Ready du Product Backlog pour constituer le Sprint Backlog.

## Slide 76: 7-Sprint Backlog
Le Sprint Planning est la réunion où l’équipe prépare le Sprint à venir.
En bref :
Product Owner → présente les priorités du Product Backlog.
Équipe de développement → sélectionne les User Stories réalisables.
Équipe Scrum → définit l’objectif du Sprint (Sprint Goal).
Les User Stories sélectionnées deviennent le Sprint Backlog.
Product Backlog → Sprint Planning → Sprint Backlog → Développement.

## Slide 78: suivi du Sprint (tableau des taches)
Un sprint de 2 semaines peut contenir une trentaine de cartes

## Slide 79
Un burndown chart ou BDC est une représentation graphique de l'évolution de quantité de travail réalisée par rapport au temps sur une période de temps donnée.

## Slide 80: 7-Pendant le Sprint
Les Developers développent et testent ces fonctionnalités.
Chaque jour commence par un Daily Scrum.

## Slide 81: 8-Daily Scrum
Le Daily Scrum est une courte réunion quotidienne (15 min) pendant le Sprint.
Chaque membre de l’équipe de développement répond généralement à :
Qu’ai-je fait hier ?
Que vais-je faire aujourd’hui ?
Y a-t-il un obstacle / blocage ?
Participants : principalement les Développeurs ; le Scrum Master facilite si nécessaire.
Objectif : synchroniser l’équipe et identifier rapidement les blocages.

## Slide 82: 9-Fin du Sprint
L’Increment est la version fonctionnelle et utilisable du produit obtenue à la fin du Sprint.

## Slide 83: 10-Sprint Review
La Sprint Review est une réunion à la fin du Sprint pour présenter l’Increment et recueillir les retours.
Équipe Scrum → présente le travail réalisé.
Product Owner + Stakeholders → donnent leurs retours.
Le Product Backlog peut être ajusté selon les nouvelles informations.
Objectif : inspecter le résultat du Sprint et adapter la suite du produit.

## Slide 84: 11-Sprint Retrospective
La Sprint Retrospective est une réunion à la fin du Sprint pour améliorer la façon de travailler de l’équipe.
Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?
Qu’est-ce qui a posé problème ?
Qu’est-ce qu’on peut améliorer au prochain Sprint ?
Objectif : améliorer continuellement le travail de l’équipe.

## Slide 85: 12-Sprint suivant
on retourne au Product Backlog, qui peut être réorganisé en fonction des nouveaux retours.

## Slide 91: Exemple concret
Au début, le PO crée une première liste de 15 stories pour lancer une application mobile. - Après le Sprint 2, les retours utilisateurs montrent que certaines fonctionnalités sont inutiles → on les retire. - L’équipe propose une idée innovante → ajout d’une nouvelle story prioritaire. - Une story estimée à 5 points est redécoupée en 2 stories plus simples.
Résultat : le backlog initial a changé, il s’est affiné pour mieux coller à la réalité.

## Slide 92: Jira
Jira est un système de gestion de projets développé par Atlassian et publié pour la première fois en 2002
Il permet d’organiser votre backlog en sprints
https://www.atlassian.com/fr/try/cloud/signup?bundle=jira-software&edition=free

## Slide 94: Créer un espace

## Slide 95: Choisir model scrum

## Slide 101: Créer le product backlog

## Slide 102
Dans Agile / Scrum / Jira, une Epic est une grande fonctionnalité ou un grand objectif qui regroupe plusieurs User Stories liées.
Exemple avec QuickAnnonces
Epic : Gestion des annonces
Elle peut contenir :
User Story 1 : Créer une annonce → 3 points
User Story 2 : Modifier une annonce → 3 points
User Story 3 : Supprimer une annonce → 2 points
User Story 4 : Publier une annonce → 5 points
User Story 5 : Rechercher une annonce → 5 points

## Slide 106: Quiz 1

## Slide 110: Questions 1 (ce qui est faux)
Vous lisez une offre d’emploi indiquant qu’une société de services recherche un chef de projet Scrum
A – Vous essayez d’en savoir plus
B – Vous passez à autre chose
Vous arrivez dans une équipe Scrum et on vous présente le Product Owner
A – Il s’agit désormais de votre responsable hiérarchique
B – Il s’agit de la personne qui est responsable du produit
Un bon Scrum Master est
A – Une personne qui sert l’équipe
B – Une personne qui prend les décisions
En tant que Développeur vous êtes
A – Responsable solidaire des objectifs de l’équipe
B – Avant tout un codeur
Participer à la réunion quotidienne est pour un développeur
A - Une corvée
B - Un plaisir

## Slide 111: Réponses 1( ce qui est faux)
Vous lisez une offre d’emploi indiquant qu’une société de services recherche un chef de projet Scrum
A – Vous essayez d’en savoir plus
B – Vous passez à autre chose
1 - Réponse A
Vous arrivez dans une équipe Scrum et on vous présente le Product Owner
A – Il s’agit désormais de votre responsable hiérarchique
B – Il s’agit de la personne qui est responsable du produit
2 - Réponse A
Un bon Scrum Master est
A – Une personne qui sert l’équipe
B – Une personne qui prend les décisions
3 - Réponse B
En tant que Développeur vous êtes
A – Responsable solidaire des objectifs de l’équipe
B – Avant tout un codeur
4 - Réponse B
Participer à la réunion quotidienne est pour un développeur
A - Une corvée
B - Un plaisir
5 - Réponse A

## Slide 112: Questions 2
Vous êtes Scrum Master
Le Product Owner présente la 4ème carte
Au bout de 2 minutes, vous demandez à l’équipe de développement d’estimer l’effort via le jeu de Planning Poker
- 5 cartes avec la valeur 5
- Catherine a montré sa carte avec la valeur 40
Que faîtes-vous ?
A - Vous indiquez que le plus grand nombre a choisi 5
B - Vous demandez à Catherine pourquoi elle estime cette valeur
Vous êtes Archibald, Développeur
Le Product Owner présente la 4ème carte
Au bout de 2 minutes, il demande à l’équipe d’estimer l’effort via le jeu de Planning Poker
- 5 cartes avec la valeur 5
- Vous hésitez à mettre la même valeur de carte que les autres membres car vous n’avez pas bien compris les explications du Product Owner
Quelle serait selon vous la meilleure situation à faire pour Archibald ?
A - Montrer la carte ?
B - Montrer la carte 5

## Slide 113: Réponses 2
Vous êtes Scrum Master
Le Product Owner présente la 4ème carte
Au bout de 2 minutes, vous demandez à l’équipe de développement d’estimer l’effort via le jeu de Planning Poker
- 5 cartes avec la valeur 5
- Catherine a montré sa carte avec la valeur 40
Que faîtes-vous ?
A - Vous indiquez que le plus grand nombre a choisi 5
B - Vous demandez à Catherine pourquoi elle estime cette valeur
1 - Réponse B
Vous êtes Archibald, Développeur
Le Product Owner présente la 4ème carte
Au bout de 2 minutes, il demande à l’équipe d’estimer l’effort via le jeu de Planning Poker
- 5 cartes avec la valeur 5
- Vous hésitez à mettre la même valeur de carte que les autres membres car vous n’avez pas bien compris les explications du Product Owner
Quelle serait selon vous la meilleure situation à faire pour Archibald ?
A - Montrer la carte ?
B - Montrer la carte 5
2 - Réponse A

## Slide 114: Questions 3
Vous êtes Scrum Master et effectuez un Daily Scrum avec les développeurs
Un développeur prend la parole et explique un problème qu’il a rencontré la veille
Comment réagissez-vous ?
A – Vous lui demandez d’en savoir plus au détriment du temps de parole des autres développeurs
B – Vous lui dites que vous prenez en compte son problème, et que vous le verrez après le meeting pour en connaître les détails
Vous êtes Product Owner et participez au Daily Scrum avec les développeurs et le Scrum Master
Un développeur prend la parole et explique un problème de compréhension qu’il a eu la veille d’une carte en cours
Comment réagissez-vous ?
A – Vous lui expliquez ce qu’il faut faire
B – Vous attendez que le Scrum Master prenne en compte ce problème et qu’il programme un point entre vous 3

## Slide 115: Réponses 3
Vous êtes Scrum Master et effectuez un Daily Scrum avec les développeurs
Un développeur prend la parole et explique un problème qu’il a rencontré la veille
Comment réagissez-vous ?
A – Vous lui demandez d’en savoir plus au détriment du temps de parole des autres développeurs
B – Vous lui dites que vous prenez en compte son problème, et que vous le verrez après le meeting pour en connaître les détails
1 - Réponse B
Vous êtes Product Owner et participez au Daily Scrum avec les développeurs et le Scrum Master
Un développeur prend la parole et explique un problème de compréhension qu’il a eu la veille d’une carte en cours
Comment réagissez-vous ?
A – Vous lui expliquez ce qu’il faut faire
B – Vous attendez que le Scrum Master prenne en compte ce problème et qu’il programme un point entre vous 3
2 - Réponse B

## Slide 116: Quiz2

## Slide 133: définition
GIT :c'est un logiciel CVS (control version system)
pour gérer l'évolution et le suivi collaboratif du contenu d'un projet.

## Slide 135: travailler sur un dépôt local (local repository)
1-installer git
2-se positionner dans le dossier de travail et executer la commande :
git init
3-créer un fichier (groupes.txt) et l'ajouter au surveil
git add groupes.txt
4-créer un commit (photo : quand-qui-pourquoi)
git commit --m "création du fichier des groupes"
5-log des commit :
git log (repo history)

## Slide 136
6-afficher/récupérer une version d'un fichier (via idcommit)
git show ee0c89b9ecd352e8ed858fef297dc126575f3f38 groupes.txt :afficher
git checkout ee0c89b9ecd352e8ed858fef297dc126575f3f38 groupes.txt :récupérer
git checkout master ( se positionner dans la branche master)
.gitignore ( contient les fichiers à ne pas tracker exemple : *.txt : tous les fichiers txt)
git rm --cached nomfile : retirer un fichier du suivi Git sans supprimer le fichier du disque local.

## Slide 139: Revenir à un commit

## Slide 140: Les branches

## Slide 141
7-créer une nouvelle branche :
git branch : pour afficher la branche actuelle
git checkout -b nombranche : pour créer une nouvelle branche
git checkout nombranche : pour se positionner dans une branche
8-git merge newbranch : fusionner newbranch vers master (ou je me situe)
9-git branch --delete newbranch : supprimer newbranch

## Slide 145: Définition
GitHub et GitLab sont deux plateformes qui permettent d'héberger des dépôts Git, de collaborer sur du code et d'automatiser les tests et le déploiement.

## Slide 148: Dev, Ops et DevOps : rôles et exemples de tâches

## Slide 149: DevOps
La première, l'équipe de développement, a pour objectif principal de faire évoluer l'application,
La seconde équipe, l'équipe des ops, a comme objectif de maintenir l'application en conditions opérationnelles
Un profil DevOps est un professionnel qui fait le lien entre le développement logiciel (Dev) et l’administration des systèmes (Ops) afin d’automatiser et de fiabiliser le déploiement des applications.
il repose sur des outils et pratiques comme l’intégration continue (CI), le déploiement continu (CD), la surveillance, et l’automatisation.

## Slide 150
Missions principales :
Automatiser les tests et les déploiements.
Gérer les infrastructures et les environnements.
Assurer la disponibilité, la sécurité et la performance des applications.
Les principaux avantages du DevOps sont :
-l'accélération des déploiements applicatifs ;
-la réduction du Time-to-Market.
Le Time-to-Market est le temps d'arrivée d'une fonctionnalité sur le marché, c'est-à-dire le temps entre le moment de décision de la création de cette fonctionnalité, et son arrivée sur le produit final en production.

## Slide 151: DevOps dans le contexte Scrum / Agile
🔄 Automatiser les tests et déploiements à la fin de chaque sprint (grâce à des pipline CI/CD).
🚀 Livrer rapidement les incréments développés pendant le sprint vers les environnements de test ou de production.
🤝 Assurer une collaboration continue entre les développeurs, les testeurs et l’équipe d’exploitation, au lieu d’attendre la “fin du projet”.

## Slide 152: En résumé
Scrum organise le processus de développement agile (planning, sprints, revues).
DevOps fournit les outils et pratiques techniques pour que les livraisons à la fin de chaque sprint soient fluides, automatiques et fiables ,
Scrum + DevOps = Agilité + Livraison continue.

## Slide 153: Compétences principales d’un profil DevOps
Un bon profil DevOps maîtrise généralement :
🛠 Outils de CI/CD (ex. : GitLab CI, Jenkins, GitHub Actions…)
☁ Environnements serveurs / cloud (Docker, Kubernetes, AWS, etc.)
🧪 Automatisation des tests et déploiements
🔐 Sécurité et surveillance des systèmes
📈 Monitoring et gestion des performances en production
🤝 Collaboration étroite avec les équipes agiles

## Slide 155: CI

## Slide 156: CI
L'intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel consistant à vérifier à chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de régression dans l'application développée.
En gros c’est un programme (ensemble de scripts) qui va s'exécuter régulièrement (souvent à chaque fois que tu commit / push du code).

## Slide 157: Exemple de pipeline CI

## Slide 158: CD

## Slide 159: CD
La livraison/déploiement continu (CD) est un ensemble de pratiques visant à automatiser la mise à disposition ou le déploiement du code validé vers des environnements de préproduction ou de production, afin de garantir que chaque modification pouvant être livrée passe rapidement et de manière fiable du développement à l’utilisateur final.

## Slide 160: Exemple de pipeline CD

## Slide 161: En résumé :

## Slide 162: automatisation CI/CD

## Slide 163: Jenkins
Techniquement, Jenkins est un serveur d'automatisation

## Slide 164: Exemple 1 :Sprint quick annonces V1 static sur vercel

## Slide 165: Exemple 2 :Sprint quick annonces V1 static sur GitLab pages

## Slide 166: Pipeline CI/CD GitLab pour le Hosting de Pages Web Statiques
stages:
- deploy
deploy-pages:
stage: deploy
script:
- mkdir -p public
- cp -r *.html public/
- cp -r css js images assets public/ 2>/dev/null || true
pages:
publish: public
rules:
- if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main"'

## Slide 167: Exemple avec test :

## Slide 169: Exemple GitLab (web hosting)
https://www.youtube.com/watch?v=ReMBcS1Nb-8

## Slide 170: 1-Définition des étapes de la pipeline
Explication :
stages (étapes) définit le plan global de ta pipeline CI/CD.
Ici, tu n’as qu’une seule étape : deploy. Cela veut dire que ta pipeline ne fait qu’une seule action : déployer ton site.
* Dans des projets plus complexes, on aurait souvent plusieurs étapes comme :
stages: - build - test - deploy
Mais ici, comme ton site est statique, il n’y a ni compilation ni tests, donc une seule étape suffit.
stages:
- deploy

## Slide 171: 2-Définition du job de déploiement (GitLab Pages)
pages:
stage: deploy
Explication :
pages est le nom du job (GitLab l’attend obligatoirement sous ce nom pour publier avec GitLab Pages).
stage: deploy indique que ce job appartient à l’étape deploy définie juste au-dessus.
* GitLab sait automatiquement que le job pages doit publier le contenu de ton site sur l’hébergement GitLab Pages. Pas besoin de configuration supplémentaire.

## Slide 172: 3-Le script à exécuter (ce que GitLab fait pendant la pipeline)
script:
- echo " Déploiement GitLab Pages du site MiniShop"
Explication :
script: contient les commandes à exécuter pendant la pipeline.
Ici, on ne fait qu’un simple echo (afficher un message). Cela sert juste à montrer dans les logs que la pipeline est en train de déployer ton site.
- Dans un projet réel, on pourrait ajouter ici des commandes comme :
- mkdir public
- cp -r * public/

## Slide 173: 4-Définition des artefacts (fichiers à publier)
artifacts:
paths:
- public
Explication :
Les artifacts sont les fichiers que GitLab conserve après l’exécution du job.
Ici, on dit à GitLab :
“Prends tout ce qu’il y a dans le dossier public/ et publie-le sur GitLab Pages.”
- GitLab Pages publie automatiquement le contenu du dossier public sur ton URL :
https://ton-utilisateur.gitlab.io/ton-projet
Donc, ton site doit toujours être généré ou copié dans ce dossier public/
avant le déploiement.

## Slide 174: 5-Condition d’exécution du job
only:
- main
Explication :
only: définit dans quelles branches cette pipeline doit s’exécuter.
Ici : main → ta pipeline ne se lance que si tu pousses sur la branche principale (main).
- Cela évite de déployer des versions temporaires ou des tests depuis d’autres branches. Ainsi, ton site GitLab Pages reste toujours stable et propre.

## Slide 175: résumé
Ce que GitLab fait automatiquement
1-Tu pousses ton code (HTML/CSS/JS) sur la branche main.
2-GitLab déclenche la pipeline CI/CD.
3-Le job pages s’exécute.
4-GitLab publie le contenu du dossier public/.
Ton site est en ligne sur une URL comme :
https://<ton-nom-utilisateur>.gitlab.io/<nom-du-projet>

## Slide 177
c'est un outil qui permet de faire l'analyse statique du code
dans le cadre de CI CD .
une fois votre code est comité vers github,gitlab
sonarqube verifie la qualité du code et donne un
feedback aux developpeurs pour faire des modifications au niveau du code avant de faire le submit du code en production

## Slide 178
SonarQube est un logiciel open source de mesure de la qualité du code source de projets de développement.
Il permet d’obtenir des informations sur la qualité au niveau du projet
. Son périmètre est le code source, le design ainsi que les tests unitaires, il supporte plus d’une vingtaine de langages de programmation, dont C/C++,C#,Java, Python, PHP, JavaScript..

## Slide 179: Ce qui se passe dans la pipeline CI/CD
stages:
- build
- test
- analyse
- deploy
Lors de l’étape analyse, SonarQube scanne le code et envoie les résultats au serveur SonarQube.
Ensuite, le serveur renvoie le statut de la Quality Gate à ton pipeline
-Deux scénarios possibles :
✅ a. Quality Gate PASSÉE : La qualité du code est jugée acceptable.Le pipeline continue vers les étapes suivantes :Tests supplémentaires,Déploiement en préproduction ou production.Résultat : le code est intégré et déployé automatiquement.
❌ b. Quality Gate ÉCHOUÉE : Le pipeline s’arrête immédiatement (ou passe en “failed”).Le déploiement n’est pas autorisé.

## Slide 180: Comment les développeurs réagissent ?
Lorsque SonarQube détecte des erreurs, il :
Liste chaque problème dans le tableau de bord (avec sa gravité : mineur, majeur, critique) ;
Indique la ligne de code concernée ;
Explique la règle violée (par ex. “Variable non utilisée”, “Utiliser const au lieu de var”, “Boucle trop complexe”, etc.) ;
Et propose souvent une solution ou recommandation.
Les développeurs corrigent le code localement, puis refont un commit → ce qui relance automatiquement la pipeline CI/CD. Une fois corrigé, la Quality Gate passe au vert, et le pipeline continue.

## Slide 181: Résumé:(analyse)

## Slide 182: 1-Les trois piliers de la qualité du code (MFS)
SonarQube classe les défauts logiciels selon 3 catégories :
Scores MSF:
•Les bugs : est un défaut de conception d’un programme informatique à l’origine d’un dysfonctionnement, Ils impactent la fiabilité (reliability) de l’application. Ce nom vient du tout premier incident informatique qui a été causé par un insecte (Harvard Mark II).
Exemple : variable non initialisée, boucle infinie, appel à une méthode inexistante.
•Les vulnérabilités : faiblesses du code pouvant nuire au système. Elles impactent la sécurité de l’application.
Exemple : injection SQL, mot de passe en clair, gestion incorrecte des permissions.
•Les code smells : anti-patrons (ou anti-patterns). en général les défauts pratiques dans le code d’un programme comme code dupliqué , répété , commentaires non nécessaires , Ils impactent la maintenabilité de l’application
Exemple : code dupliqué, commentaires inutiles, noms de variables ambigus.

## Slide 183: 2-Les principales métriques de SonarQube
SonarQube calcule plusieurs indicateurs quantitatifs qui aident les équipes à suivre leur qualité.
a. Documentation
Comment lines : nombre de lignes de commentaires.
Comments density : ratio entre lignes de commentaires et lignes de code. Un bon équilibre garantit la compréhension sans sur-commenter.
b. Duplication du code
Duplicated lines (%) : pourcentage de lignes identiques détectées. → Trop de duplications = maintenance difficile et risque d’erreur accrue.
c. Tests unitaires
Coverage (couverture de tests) : proportion de code exécuté par les tests.
Formule : (CT + CF + LC) / (2 × B + EL) (où CT/CF = conditions testées, LC = lignes couvertes, B = total conditions, EL = lignes exécutables)
d,La complexité cyclomatique (Complexity / Method)
C’est une mesure de la complexité d’une fonction ou d’un bout de code. Elle indique combien de chemins différents le programme peut suivre quand il s’exécute.

## Slide 184: Exemple:
on va tester sonarqube en local
1-telecharger : la version community edition

## Slide 186
Lancer le fichier : StarSonar.bat
ouvrir le navigateur : http://localhost:9000/
par defaut (admin/admin) changer le pass exemple: (admin-root)

## Slide 187
Pour pouvoir analyser le code télécharger : sonarscanner
download sonarscanner for windows:
https://docs.sonarqube.org/latest/analysis/scan/sonarscanner/

## Slide 188: 1-créer un nouveau projet

## Slide 190: 2-choisir un projet local

## Slide 191: 3- Génération d’un token d’analyse dans SonarQube

## Slide 193: 4-Choisir le type de projet (Maven, Gradle, .NET ou autres langages) afin de lancer l’analyse du code avec le scanner approprié.

## Slide 194: 5-Lancer le Scan
sonar-scanner.bat -D"sonar.projectKey=sonarp" -D"sonar.sources=." -D"sonar.host.url=http://localhost:9000" -D"sonar.login=sqp_dec93f8ef1ebb49c9dee515c2a539ff577be3ce6"

## Slide 195: 6-afficher le résultat